Umowa zlecenie nr ……………./2022

(zwana dalej: „Umową”)

zawarta w dniu …………. w Poznaniu pomiędzy:

AQUANET Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu, ul. Dolna Wilda 126,

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000234819,

kapitał zakładowy 1.121.290.222,00 zł (w całości opłacony), reprezentowaną przez:

........................................................................................................................................

zwaną dalej: „Zleceniodawcą”

a

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa/imię nazwisko Zleceniobiorcy, siedziba/adres prowadzenia działalności, inne dane, np. NIP, REGON, nr KRS)

reprezentowanym przez:

........................................................................................................................................

..............................................................................................................................

(imiona, nazwiska i stanowiska służbowe umocowanych przedstawicieli)

zwaną dalej: „Zleceniobiorcą”

Preambuła

Zważywszy, że:

Zleceniodawca, w wyniku przeprowadzonego postępowania w oparciu o Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez AQUANET S.A., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, w trybie rozeznania cenowego, dokonał wyboru oferty Zleceniobiorcy,

Strony postanawiają zawrzeć Umowę o następującej treści.

§ 1

Przedmiot Umowy

- Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się w ramach Umowy, na warunkach w niej określonych, do posadowienia na obiektach Zleceniodawcy stacji ładowania samochodów elektrycznych wraz ze stosownym oznakowaniem wskazanych miejsc oraz rozbudową potrzebnej infrastruktury energetycznej (dalej: „Przedmiot Umowy”).

- Przedmiot Umowy i sposób jego realizacji szczegółowo określony został w zaproszeniu do składania ofert Zleceniodawcy z dnia …………, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy i ofercie Zleceniobiorcy z dnia …………………, stanowiącej Załącznik nr 2 do Umowy, będących integralną część Umowy.

- Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności:

  - Dostawę dwóch ładowarek typu WallBox o mocy 22kW (dalej zwany: „Etapem I”),

  - Dostawę i montaż trzech ładowarek na parkingu DW, dwóch ładowarek na parkingu CBA oraz jednej ładowarki na parkingu przy LENKER na Studni Uzdatniania Wody Wiśniowa wraz z rozbudową potrzebnej infrastruktury energetycznej (dalej zwany: „Etapem II”),

  - Dostawę i montaż jednej ładowarki na parkingu Pompowni Wody ul. Koronna w Poznaniu oraz jednej ładowarki na parkingu Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach wraz z rozbudowa potrzebnej infrastruktury energetycznej (dalej zwany: „Etapem III”)

(zwanych dalej łącznie: „Etapami”).

§ 2

Termin i warunki wykonania Umowy

- Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie do dnia 23 grudnia 2022 r.

- Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w trzech etapach:

  - Etap I – w terminie do dnia 14 października 2022 r.,

  - Etap II – w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.,

  - Etap III – w terminie do dnia 23 grudnia 2022 r.

- Zleceniodawca może odstąpić od Umowy w przypadku rażącego naruszenia przez Zleceniobiorcę obowiązków wynikających z Umowy, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w terminie 30 dni od dnia, w którym Zleceniodawca dowiedział się o tym naruszeniu.

- Odstąpienie od Umowy na zasadach określonych w ust. 3 wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Za prace wykonane do dnia rozwiązania Umowy Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie, za rzeczywiście wykonane prace do dnia rozwiązania Umowy..

- Zleceniodawca dostarczy Zleceniobiorcy wszelkie informacje i dane niezbędne do realizacji Przedmiotu Umowy.

- Do wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca użyje własnych materiałów i narzędzi.

- Przed przekazaniem prac wchodzących w zakres Etapów, Zleceniobiorca umożliwi Zleceniodawcy śledzenie postępu prac i zgłaszanie poprawek.

- Po zakończeniu wykonywania prac wchodzących w zakres Etapów Zleceniobiorca zgłosi Zleceniodawcy pisemnie gotowość do przekazania prac wchodzących w zakres danego Etapu.

- Odbiór Etapu I przeprowadzony zostanie w ciągu […] dnia od dnia pisemnego zgłoszenia przez Zleceniobiorcę gotowości do odbioru częściowego i będzie udokumentowany podpisanym przez obie strony protokołem odbioru Etapu I (dalej zwanym: „Protokołem Odbioru Etapu I”).

- Protokół Odbioru Etapu I zawierać będzie wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych w czasie odbioru.

- Odbiór Etapu II przeprowadzony zostanie w ciągu […] dnia od dnia pisemnego zgłoszenia przez Zleceniobiorcę gotowości do odbioru częściowego i będzie udokumentowany podpisanym przez obie strony protokołem odbioru Etapu II (dalej zwanym: „Protokołem Odbioru Etapu II”).

- Protokół Odbioru Etapu II zawierać będzie wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych w czasie odbioru.

- Odbiór Etapu III przeprowadzony zostanie w ciągu […] dnia od dnia pisemnego zgłoszenia przez Zleceniobiorcę gotowości do odbioru częściowego i będzie udokumentowany podpisanym przez obie strony protokołem odbioru końcowego (dalej zwanym: „Protokołem Odbioru Końcowego”).

- Protokół Odbioru Końcowego zawierać będzie wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych w czasie odbioru.

- Zleceniobiorca zobowiązany jest zawiadomić Zleceniodawcę o usunięciu wad oraz zaproponować nowy termin odbioru prac zakwestionowanych jako wadliwe podczas odbioru Etapów. Usunięcie wad zostanie stwierdzone pokontrolnie. Zapisy ust. 10-15 i ust. 18 stosuje się odpowiednio.

- Podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego jest uwarunkowane uzyskaniem przez Zleceniobiorcę odbioru Etapu I i II.

- Jeżeli w toku odbioru trzech wskazanych powyżej Etapów zostaną stwierdzone wady, wówczas:

  - jeżeli wady dadzą się usunąć – Zleceniodawca może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;

  - jeżeli wady nie da się usunąć:

- Zleceniodawca może obniżyć Wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwią użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

- Zleceniodawca może według swego wyboru albo odstąpić od Umowy, albo odmówić dokonania odbioru i żądać wykonania całości lub części Przedmiotu Umowy po raz drugi, jeżeli wady uniemożliwiają korzystanie z Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

§ 3

Wynagrodzenie i warunki płatności

- Wynagrodzenie Zleceniobiorcy z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy wynosi ………… (słownie……………………….. 00/100)”) netto (dalej: „Wynagrodzenie”).

- Kwota Wynagrodzenia powiększona zostanie o podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT przez Zleceniobiorcę.

- Podstawą do wystawienia faktury VAT przez Zleceniobiorcę jest podpisany przez Zleceniodawcę protokół………………….

- Zapłata należności wynikających z faktur VAT wystawionych przez Zleceniobiorcę, dokonywana będzie przez Zleceniodawcę w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zleceniobiorcę.

- Faktury za wykonanie Przedmiotu Umowy należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: odbiorefaktury@aquanet.pl.

- Na fakturze VAT Zleceniobiorca zobowiązany jest wpisać numer Umowy oraz kod PKWiU lub/i CN dotyczący sprzedanych usług lub/i towarów, obowiązujący na dzień wystawienia faktury.

- Za datę zapłaty Wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.

- Zleceniodawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada
nr identyfikacyjny NIP 777-00-03-274.

- Zleceniobiorca oświadcza, że dla transakcji wynikających z Umowy jest czynnym podatnikiem podatku VAT o następującym numerze identyfikacji podatkowej NIP: …………………….. W przypadku zmiany statusu jako czynnego podatnika podatku VAT Zleceniobiorca zobowiązuje się do poinformowania o tym fakcie Zleceniodawcy w terminie do trzech dni roboczych od dnia zdarzenia.

- Zleceniobiorca oświadcza, iż rachunek bankowy, który wskaże na fakturze będzie rachunkiem znajdującym się w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie podatników VAT.

- W sytuacji, gdy rachunek wskazany przez Zleceniobiorcę na fakturze nie będzie rachunkiem znajdującym się w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie podatników VAT, a wartość faktury lub Umowy przekracza 15.000,00 zł brutto, Zleceniodawca zapłaci należność stwierdzoną fakturą na inny rachunek Zleceniobiorcy - znajdujący się w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie podatników VAT, jeżeli zaś w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie podatników VAT nie będzie znajdował się żaden rachunek bankowy Zleceniobiorcy, Zleceniodawca zapłaci należność stwierdzoną fakturą na rachunek na niej wskazany i jednocześnie zawiadomi naczelnika właściwego urzędu skarbowego o tym fakcie.

- Zleceniodawca oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 893 ze zm.).

§ 4

Oświadczenia i zobowiązania Zleceniobiorcy

  - Zleceniobiorca oświadcza, że jest uprawniony do zawarcia  Umowy.

  - Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy z należytą starannością z uwzględnieniem aktualnego poziomu wiedzy technicznej.

  - Zleceniobiorca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie, umiejętności oraz środki rzeczowe i osobowe, niezbędne do realizacji Przedmiotu Umowy.

- Zleceniobiorca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zleceniodawcę o każdej okoliczności stanowiącej przeszkodę w prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy, nie później, niż w terminie 2 dni od zaistnienia tej okoliczności albo powzięcia przez Zleceniobiorcę wiadomości o jej zaistnieniu.

- Zleceniobiorca bez uprzedniej pisemnej zgody Zleceniodawcy, nie jest uprawniony do wykorzystywania firmy ani logo Zleceniodawcy w jakikolwiek sposób i w jakimkolwiek celu, jak również do publikowania/udostępnienia w jakiejkolwiek formie informacji o współpracy ze Zleceniodawcą.

- Wykonawca potwierdza, że aktualne jest oświadczenie złożone przez niego w trakcie postępowania, w wyniku którego zawarta została Umowa, dotyczące tego, że nie podlega on wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdorazowej zmianie w ww. zakresie, nie później jednak niż w terminie 2 dni od momentu dowiedzenia się przez niego o jej zaistnieniu.

§ 5

Osoby oraz dane do kontaktu Stron

W sprawach realizacji Przedmiotu Umowy ustala się następujące osoby oraz dane do kontaktu:

- ze strony Zleceniobiorcy

…………………………………….. (imię i nazwisko)

……………………………………. (nr telefonu kontaktowego)

……………………………………. (adres email)

- ze strony Zleceniodawcy:

…………………………………….. (imię i nazwisko)

……………………………………. (nr telefonu kontaktowego)

……………………………………. (adres email).

§ 6

Podwykonawstwo

Zleceniodawca nie dopuszcza możliwości realizacji Przedmiotu Umowy za pomocą podwykonawcy.

§ 7

Niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy

- W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się zapłacić Zleceniodawcy następujące kary umowne:

  - w wysokości 20% Wynagrodzenia, gdy Zleceniobiorca odstąpi od Umowy bez wypowiedzenia z powodu okoliczności, za które odpowiada Zleceniobiorca;

  - w wysokości 20% Wynagrodzenia, gdy Zleceniodawca odstąpi od Umowy bez wypowiedzenia z powodu okoliczności, za które odpowiada Zleceniobiorca;

  - w wysokości 5% Wynagrodzenia, gdy Zleceniobiorca rażąco naruszy swoje obowiązki wynikające z Umowy;

  - w wysokości 0,5% Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki Zleceniobiorcy w stosunku do terminów realizacji Przedmiotu Umowy zawartych w Umowie;

  - w wysokości 20% Wynagrodzenia, gdy Przedmiot Umowy zostanie wykonany wadliwie lub niezgodnie z Umową.

- Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić Zleceniobiorcy karę umowną w wysokości 20 % Wynagrodzenia, gdy Zleceniobiorca odstąpi od Umowy bez wypowiedzenia z powodu okoliczności, za które odpowiada Zleceniodawca.

- W razie naruszenia przez Stronę obowiązków wynikających z § 12 Umowy dotyczących Informacji Poufnych, Strona naruszająca zobowiązuje się zapłacić drugiej Stronie karę umowną w wysokości ………. zł za każde takie naruszenie.

- Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne.

- Zleceniodawca ma prawo potrącać kary umowne, o których mowa w ust. 1 i ust. 3 z Wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy z tytułu wykonania Umowy.

§8

Gwarancja, Rękojmia za Wady

- Na wykonany Przedmiot Umowy Wykonawca udziela rękojmi na okres …. miesięcy od daty podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego, niezawierającego wyspecyfikowanych wad lub takiego, w którym potwierdzono usunięcie wszystkich wyspecyfikowanych wad.

- Rękojmia wskazana w ust. 1 obejmuje wszelkie wady fizyczne i wady prawne Przedmiotu Umowy.

- Zamawiający, w ramach udzielonej rękojmi, zawiadomi pisemnie o wadach Przedmiotu Umowy lub błędach w Przedmiocie Umowy w ciągu 30 dni od ich ujawnienia.

- Wykonawca zobowiązany jest, w ramach udzielonej rękojmi, w terminie 30 dni od zawiadomienia Zamawiającego o wadach Przedmiotu Umowy lub błędach w Przedmiocie Umowy usunąć je na własny koszt.

- Na wykonany Przedmiot Umowy Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres …. miesięcy od podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego, niezawierającego wyspecyfikowanych wad lub takiego, w którym potwierdzono usunięcie wszystkich wyspecyfikowanych wad.

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usuwania zgłoszonych przez Zamawiającego wad i usterek Przedmiocie Umowy w terminie 30 od dnia ich zgłoszenia lub w terminie obustronnie uzgodnionym.

- W przypadku nieusunięcia wad stwierdzonych w okresie gwarancji w terminie 30 dni lub uzgodnionym między Stronami, Zamawiający zleci osobie trzeciej usunięcie tych wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za skutki wad Przedmiotu Umowy powstałych z jego winy, a powodujących dodatkowe, nieuzasadnione koszty po stronie Zamawiającego.

§ 9

Prawa autorskie

- Zleceniobiorca oświadcza, że przenosi na Zleceniodawcę wszelkie prawa własności intelektualnej i przemysłowej, w tym miedzy innymi patenty, projekty, wzory użytkowe, prawa autorskie, prawa baz danych, znaki handlowe, prawa do know-how, w tym autorskie prawa majątkowe do wszelkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 ze zm.). Jako utwór w szczególności rozumieć należy wszelkie dokumenty, plany, projekty, dokumentację itp.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych bądź jakichkolwiek innych praw związanych z własnością intelektualną następowało będzie z chwilą przekazania utworów bądź innych przedmiotów praw własności intelektualnej Zleceniodawcy (na warunkach określonych w Umowie), w zakresie wszystkich pól eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 ze zm.) wraz z prawem do wykonywania praw zależnych bez dodatkowych oświadczeń w tym zakresie. Równocześnie Zleceniobiorca przenosi na Zleceniodawcę własność wszelkich egzemplarzy utworów bądź innych przedmiotów praw własności intelektualnej, które przekaże Zleceniodawcy stosownie do postanowień Umowy oraz nośników, na których zostaną one utrwalone.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 Umowy obejmuje także wynagrodzenie z tytułu przeniesienia na Zleceniodawcę praw własności intelektualnej, w tym autorskich praw majątkowych do utworów oraz praw zależnych. Zleceniobiorca akceptuje to Wynagrodzenie i nie będzie żądał żądnego dodatkowego wynagrodzenia w tym zakresie. Jednoczenie Zleceniobiorca zapewnia, że w każdym przypadku, gdy będzie nabywał prawa od podwykonawców, nabędzie całość praw autorskich majątkowych, a w przypadku, gdy będzie to niemożliwe nabędzie licencję, bez ograniczeń czasowych czy terytorialnych z prawem do udzielania sublicencji.

- Zleceniodawca ma prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów na osoby trzecie i udzielania im licencji do korzystania z utworów, w zakresie nabytych praw autorskich.

- W każdym przypadku, w którym utworem będzie projekt, przeniesienie całości majątkowych praw autorskich będzie obejmować prawo jego wielokrotnego zastosowania – budowa, rozbudowa itp.

- Strony postanawiają, iż w przypadku rozwiązania Umowy Zleceniodawca nabędzie autorskie prawa majątkowe oraz inne prawa własności intelektualnej w zakresie w niniejszym paragrafie określonym do wszelkich utworów lub innych przedmiotów własności intelektualnej wykonanych do czasu zakończenia współpracy Stron, niezależnie od tego na jakim etapie realizacji nastąpi rozwiązanie Umowy.

§ 10

Siła Wyższa

- Za przejaw siły wyższej (dalej zwanej: „Siłą Wyższą”) Strony uznają wyjątkowe/nadzwyczajne wydarzenia i okoliczności, które bezpośrednio oddziałują na możliwość wypełnienia zobowiązań wynikających z Umowy, w szczególności: akty terroryzmu, zamieszki, strajki, epidemie, pandemie oraz klęski żywiołowe t.j. powodzie i huragany. Strony przyjmują, że wydarzenia i okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzednim, znane Stronom na dzień zawarcia Umowy, nie będą przez nie uznawane za Siłę Wyższą, o ile nie nastąpi istotna zmiana ich wpływu na możliwość realizacji zobowiązań wynikających z Umowy.

- Zdarzenie lub okoliczności będą mogły zostać uznane przez Strony za przejaw Siły Wyższej, jeżeli w odniesieniu do tego zdarzenia/okoliczności łącznie spełnione będą następujące przesłanki:

- Strona nie miała i nie ma wpływu oraz nie mogła ich przewidzieć,

- Strona nie mogła się przed nimi rozsądnie zabezpieczyć przed momentem zawarcia Umowy,

- Strona nie mogła ich uniknąć lub przezwyciężyć,

- nie można ich przypisać drugiej Stronie.

- Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z Umowy będące następstwem wyłącznie wystąpienia Siły Wyższej.

- Strona, która stwierdzi wystąpienie Siły Wyższej ma obowiązek poinformowania o tym drugiej Strony na piśmie bez zbędnej zwłoki.

- Strona dotknięta działaniem Siły Wyższej podejmie wszelkie konieczne czynności zmierzające do ograniczenia skutków Siły Wyższej w zakresie wykonania zobowiązań wynikających z Umowy.

- W przypadku ustania Siły Wyższej, Strona zawiadomi o tym bezzwłocznie drugą Stronę na piśmie.

- Wykonawca, powołujący się na wystąpienie Siły Wyższej, zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu w terminie …. dni od dnia zaistnienia lub dowiedzenia się o zaistnieniu okoliczności, na które się powołuje, szczegółowych informacji umożliwiających Zamawiającemu ocenę, czy wskazywane przez Wykonawcę okoliczności faktycznie mają znamiona Siły Wyższej. W ramach szczegółowych informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca powinien w szczególności:

  - opisać w sposób szczegółowy i wyczerpujący wskazywane przez niego okoliczności zaistnienia Siły Wyższej;

  - uzasadnić brak możliwości zabezpieczenia się przed działaniem Siły Wyższej;

  - opisać podjęte przez siebie działania mające na celu ograniczenie skutków Siły Wyższej;

  - wskazać konkretne/rzeczywiste skutki dla realizacji Umowy.

§ 11

Klauzula poufności

- Strony zobowiązują się do zachowania poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku lub przy okazji wykonywania Umowy, które stanowią lub mogą stanowić technologiczną, organizacyjną lub finansową tajemnicę drugiej Strony i których ujawnienie mogłoby narazić Stronę na szkodę (zwane dalej: „Informacjami Poufnymi”).

- Informacje Poufne obejmują w szczególności:

  - wszelkie dane technologiczne, finansowe, handlowe, tajemnice handlowe, projekty, biznes plany lub inne informacje dotyczące Strony lub jej klientów lub kontrahentów;

  - informacje dotyczące usług, polityki cenowej, wynagrodzeń pracowników, sprzedaży, które Zleceniobiorca otrzymał w okresie obowiązywania Umowy lub o których dowiedział się, czy też do których miał dostęp przy wykonywaniu Umowy, względnie dowie się, czy też będzie miał dostęp w związku z prowadzącymi negocjacjami w przedmiocie wykonania Umowy;

  - informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Strony w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1233 ze zm.),

  - wszelkie informacje i dokumenty dotyczące Strony i jej praw własności intelektualnej w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz 1062 ze zm.)

- Strony ustalają, że Informacje Poufne obejmują informacje wskazane w ust. 2. niezależnie od formy ich przekazania.

- Strony zobowiązują się wykorzystywać Informacje Poufne tylko i wyłącznie w celu wykonywania Umowy.

- Strona powstrzyma się od kopiowania i powielania w inny sposób dostarczonych przez drugą Stronę Informacji Poufnych lub ich części, chyba, że konieczne jest to dla celu, w jakim zostały one przekazane lub innym celu związanym z wykonaniem Umowy.

- Strony zobowiązują się zwrócić sobie wszelkie dokumenty i nośniki zawierające Informacje Poufne na żądanie drugiej Strony, a kopie takich nośników zniszczyć lub zwrócić równocześnie ze zwrotem oryginalnych nośników.

- Obowiązek zachowania w poufności Informacji Poufnych jest nieograniczony w czasie.

- Strona może ujawnić Informacje Poufne jedynie swoim pracownikom, podwykonawcom i kontrahentom, którzy z uwagi na zakres swoich obowiązków bądź powierzone im zadania będą zaangażowani w realizację Umowy, po poinformowaniu tych osób o charakterze Informacji Poufnych i zobowiązaniu do zachowaniu ich w tajemnicy.. Za działania lub zaniechania wyżej wymienionych osób odpowiada Strona, w imieniu której wykonują one zadania związane z realizacją Umowy.

- Strony ustalają, że Informacje Poufne nie obejmują:

  - informacji, które legalnie znajdowały się w posiadaniu Strony przed podpisaniem Umowy i nie były objęte obowiązkiem zachowania w tajemnicy zanim zostały jej ujawnione,

  - informacji uzyskanych od osób trzecich, które miały prawo ich posiadania i ujawnienia, jeśli zostały ujawnione bez naruszania prawa,

  - informacji, które są dostępne publicznie, lub staną się publiczne w terminie późniejszym (od chwili ich upublicznienia), bez naruszania postanowień Umowy.

- Strony zwolnione będą z obowiązku zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych, jeżeli obowiązek ujawnienia Informacji Poufnych wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa lub orzeczenia uprawnionego sądu, lub decyzji uprawnionego organu z tym, że Strona ujawniająca Informację Poufną zobowiązana jest do współdziałania z drugą Stroną, poprzez poinformowanie jej o tym fakcie, wraz ze wskazaniem podstawy prawnej lub osoby (organu) wnioskującej o udostępnienie tejże informacji, a także ujawnienia jedynie takiej części Informacji Poufnych, jaka jest wymagana przez prawo.

- W przypadku naruszenia obowiązków wynikających z niniejszego paragrafu, Strona naruszająca zobowiązuje się zapłacić drugiej Stronie za każde takie naruszenie karę umowną wskazaną w § 7 ust. 3 Umowy.

§ 12

Postanowienia końcowe

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają obowiązujące przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.

- Wszelkie spory, wynikające z Umowy Strony będą starały się rozwiązać polubownie, a w razie braku porozumienia Stron, podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd właściwy z uwagi na siedzibę Zleceniodawcy.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zleceniodawcy i jeden dla Zleceniobiorcy.

lub

Umowa została sporządzona i podpisana w wersji elektronicznej, kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi.

§ 13

Spis załączników

Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:

      - Zaproszenie do składania ofert z dnia ……………

      - Oferta Wykonawcy z dnia ……….. – załącznik nr 2 do Umowy;

      - Wydruk z CEIDG Wykonawcy/Wydruk z KRS Wykonawcy – załącznik nr 3 do Umowy.

Zleceniobiorca 						Zleceniodawca