UMOWA O DZIEŁO

(dalej zwana: „Umową”)

zawarta w dniu …………………2026 roku w Poznaniu,

pomiędzy:

AQUANET S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Dolna Wilda 126 (61-492 Poznań), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000234819, NIP: 777-00-03-274; REGON: 630999119, kapitał zakładowy: 1.121.290.222,00 zł (w całości opłacony), zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez :

a

......................................................................................................................................................,

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

......................................................................

Zamawiający i Wykonawca zwani są także w dalszej części Umowy łącznie „Stronami”, a oddzielnie „Stroną”.

Zważywszy, że:

Zamawiający w wyniku postępowania przeprowadzonego w oparciu o Procedurę udzielania zamówień podprogowych, dokonał w trybie przetargu ofertowego, wyboru oferty Wykonawcy.

Strony postanawiają zawrzeć Umowę o następującej treści:

§ 1. Przedmiot Umowy

- Zamawiający powierza Wykonawcy, zaś ten przyjmuje do wykonania wymianę  podstaw mieszadeł w bioreaktorach 10.1 i 10.6 na terenie COŚ Koziegłowy (zwane dalej: „Przedmiotem Umowy”).

- Przedmiot Umowy i obowiązki Wykonawcy zostały szczegółowo określone w SWZ, Zapytaniu ofertowym z dnia ……… i Ofercie Wykonawcy z dnia ………………………., stanowiących odpowiednio załącznik nr 1, załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do Umowy.

§ 2. Termin i warunki wykonania Umowy

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy w terminie do dnia 31.08.2026 r. (zwanym dalej: „Terminem Wykonania Umowy”).

- Wykonawca z tygodniowym wyprzedzeniem powiadomi drogą mailową  i telefonicznie, na dane kontaktowe wskazane w ust. 8 lit. b) poniżej, Zamawiającego o planowanym terminie rozpoczęcia prac, a  Zamawiający w terminie 2 dni od dnia otrzymania powiadomienia prześle Wykonawcy odpowiedź, z akceptacją terminu lub propozycją innego terminu.

- Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy, w terminie 30 dni od dnia, w którym dowiedział się o takim naruszeniu, po wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu, nie krótszego niż 7 dni roboczych na ich usunięcie, przy czym z umownego prawa odstąpienia od Umowy Zamawiający może skorzystać najpóźniej w ciągu 12 miesięcy od upływu Terminu Wykonania Umowy.

- W przypadku odstąpienia od Umowy, na zasadach określonych w ust. 3 Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin odbioru wykonanych prac nie dłuższy niż 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy. Z odbioru wykonanych prac Strony sporządzą protokół zdawczo-odbiorczy, w którym zostanie wskazany zakres wykonanych prac.

- Odstąpienie od Umowy na zasadach określonych w ust. 3 wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający dostarczy Wykonawcy wszelkie informacje i dane niezbędne do realizacji Przedmiotu Umowy.

- Do wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca użyje własnych materiałów i narzędzi.

- W sprawach realizacji Przedmiotu Umowy ustala się następujące osoby oraz dane do kontaktu:

  - ze strony Wykonawcy:

…………………………………….. (imię i nazwisko)

……………………………………. (nr telefonu kontaktowego)

……………………………………. (adres email)

  - ze strony Zamawiającego:

Andrzej Łech

tel. kom. 885 957 159

andrzej.lech@aquanet.pl

- Strony uzgadniają, że nowe elementy urządzeń, zamontowane w ramach prac objętych Przedmiotem Umowy, stanowią własność Zamawiającego.

- Strony uzgadniają, że zużyte elementy urządzeń, zdemontowane lub zamienione z innymi elementami w ramach prac objętych Przedmiotem Umowy, stanowią własność Wykonawcy i podlegają utylizacji przez Wykonawcę  na jego koszt.

§ 3. Wynagrodzenie i warunki płatności

- Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy ustalone zostaje na kwotę ………….. zł (słownie: ……………………………. złotych …/100) netto (zwaną dalej: „Wynagrodzeniem”).

- Kwota Wynagrodzenia, powiększona zostanie o podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.

- Podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę jest podpisanie przez Zamawiającego po zakończeniu całości prac, protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 5 ust. 5 Umowy, nie zawierającego wyspecyfikowanych wad lub takie, w których potwierdzono usunięcie wszystkich wyspecyfikowanych wad.

- Wynagrodzenie zostanie zapłacone w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze.

- Na fakturze VAT Wykonawca  zobowiązany jest wpisać numer Umowy oraz kod PKWiU lub/i CN lub/i PKOB dotyczący sprzedawanych usług lub/i towarów, każdorazowo na wystawianej fakturze, obowiązujący na dzień wystawienia faktury.

- Faktury za wykonanie Przedmiotu Umowy należy przesłać pocztą elektroniczną na adres odbiorefaktury@aquanet.pl.

- Za datę zapłaty Wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada nr identyfikacyjny           NIP: 777-00-03-274.

- Wykonawca oświadcza, że dla transakcji wynikających z Umowy jest czynnym podatnikiem podatku VAT o następującym numerze identyfikacji podatkowej NIP:………………. W przypadku zmiany statusu Wykonawcy jako czynnego podatnika podatku VAT,  Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania o tym fakcie Zamawiającego w terminie do trzech dni roboczych od dnia zdarzenia.

- Wykonawca oświadcza, iż rachunek bankowy, który wskaże na fakturze będzie rachunkiem znajdującym się w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie podatników VAT.

- W sytuacji, gdy rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze nie będzie rachunkiem znajdującym się w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie podatników VAT, a wartość faktury lub Umowy przekracza 15.000,00 zł brutto, Zamawiający zapłaci należność stwierdzoną przedmiotową fakturą na inny rachunek Wykonawcy - znajdujący się w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie podatników VAT, jeżeli zaś w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie podatników VAT nie będzie znajdował się żaden rachunek bankowy Wykonawcy, Zamawiający zapłaci należność stwierdzoną przedmiotową fakturą na rachunek na niej wskazany i jednocześnie zawiadomi właściwego naczelnika urzędu skarbowego o tym fakcie.

- Zamawiający oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1790 ze zm.).

- Strony ustalają, że za moment wykonania usługi będącej Przedmiotem Umowy uznaje się datę podpisania protokołu, o którym mowa w § 5 ust. 5 Umowy.

- 14. Wykonawca zobowiązuje się - od momentu, gdy Krajowy System e-Faktur (KSeF) stanie się dla niego obowiązkowy  -   do:

- niedostarczania Zamawiającemu faktur za pośrednictwem innej formy komunikacji (np. e-mail, papier) – nie dotyczy sytuacji ogłoszenia przez Ministerstwo Finansów działania w trybie awarii całkowitej; wtedy obowiązuje adres:  odbiorefaktury@aquanet.pl lub forma papierowa,

- umieszczania na fakturach ustrukturyzowanych, oprócz danych obligatoryjnych przewidzianych przepisami prawa, następujących danych zgodnie z obowiązującą dla KSeF schemą FA:

- numerów umów/zleceń/zamówień Zamawiającego w sekcji „Element Warunki Transakcji dla Fa”  w polu „Umowy” lub  „Zamówienia”,

- danych osoby składającej zamówienie ze strony Zamawiającego w sekcji „Struktury  Elementu Fa”, w polu „Dodatkowy Opis” ,

- adresu e-mail lub numeru telefonu osoby do kontaktu ze strony Wykonawcy w sekcji „Dane Kontaktowe” wystawcy faktury (Podmiot 1).

- przesyłania załączników do faktur (o ile nie będą przekazywane w formie ustrukturyzowanej do KSeF jako integralna część faktury):

- na adres: klient@aquanet.pl lub papierowo na adres Zamawiającego,

- wpisywania w tytule maila lub dokumentu sformułowania „załącznik do faktury”,

- wskazania w treści maila lub dokumentu informacji o numerze  własnym  faktury (zgodnym z wpisem w sekcji „Struktura Elementu FA”, w polu P_2),

- wskazania w treści maila lub dokumentu informacji  o numerze KSeF faktury,

- wskazania w treści maila lub dokumentu informacji  wartości brutto faktury 
(zgodnej z wpisem w sekcji  „Struktura elementu Fa”,  w polu P_15),

wskazania w treści maila lub dokumentu informacji danych osoby składającej zamówienie po stronie Zamawiającego (zgodnej z wpisem w sekcji „Struktury  Elementu Fa”, w polu „Dodatkowy Opis”).

§ 4. Oświadczenia i zobowiązania Wykonawcy

  - Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do zawarcia Umowy.

  - Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy z należytą starannością z uwzględnieniem aktualnego poziomu wiedzy technicznej.

  - Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie, umiejętności oraz środki rzeczowe i osobowe, niezbędne do realizacji Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że podczas realizacji prac będzie przestrzegał zasad bhp. Oświadczenie Wykonawcy o zobowiązaniu się do zapoznania się i przestrzegania zasad BHP i P. poż. na terenie będącym własnością AQUANET S.A. stanowi Załącznik A do Umowy. Wymagania BHP i P. poż. zostały opisane w załączniku nr 2 do SWZ.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się wymaganiami dotyczącymi ochrony środowiska i wyznaczył osobę odpowiedzialną w przypadku wystąpienia zagrożenia zanieczyszczenia środowiska. Podpisane przez Wykonawcę Wymagania dla firm zewnętrznych dotyczące ochrony środowiska stanowią Załącznik A1 do Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego o każdej okoliczności stanowiącej przeszkodę w prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy, nie później, niż w terminie 2 dni od zaistnienia tej okoliczności albo powzięcia przez Wykonawcę wiadomości o jej zaistnieniu.

- Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, nie jest uprawniony do wykorzystywania firmy ani logo Zamawiającego w jakikolwiek sposób i w jakimkolwiek celu, jak również do publikowania/udostępnienia w jakiejkolwiek formie informacji o współpracy z Zamawiającym.

- Wykonawca potwierdza, że aktualne jest oświadczenie złożone przez niego w trakcie postępowania, w wyniku którego zawarta została Umowa, dotyczące tego, że nie podlega on wykluczeniu na podstawie art. 7 ust.9 w zw. z ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz.507). Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdorazowej zmianie w ww. zakresie, nie później jednak niż w terminie 2 dni od momentu dowiedzenia się przez niego o jej zaistnieniu.

- W przypadku zmiany statusu Wykonawcy w zakresie, o którym mowa w ust. 8 Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiedzy o ww. zmianie.

§ 5. Odbiór Przedmiotu Umowy

- Przed przekazaniem Przedmiotu Umowy, Wykonawca umożliwi Zamawiającemu śledzenie postępu prac i zgłaszanie poprawek.

- Po zakończeniu wykonywania Przedmiotu Umowy Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie gotowość do przekazania Przedmiotu Umowy.

- Odbiór końcowy Przedmiotu Umowy przeprowadzony zostanie w ciągu 2 dni od dnia pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego.

- Jeżeli w toku odbioru końcowego Przedmiotu Umowy zostaną stwierdzone wady, wówczas:

  - jeżeli wady dadzą się usunąć – Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;

  - jeżeli wad nie da się usunąć:

- Zamawiający może obniżyć Wynagrodzenie stosownie do wielkości wad, jeżeli wady nie uniemożliwią użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem:

- Zamawiający może według swego wyboru albo odstąpić od Umowy, albo odmówić dokonania odbioru i żądać wykonania całości lub części Przedmiotu Umowy po raz drugi, jeżeli wady uniemożliwiają korzystanie z Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Z odbioru końcowego Przedmiotu Umowy zostanie spisany protokół zdawczo-odbiorczy (zwany dalej: „Protokołem”) zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, w szczególności: terminy ustalone na usunięcie wad, opis wad, termin na ponowne wykonanie Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o usunięciu wad oraz zaproponować nowy termin odbioru prac zakwestionowanych jako wadliwe. Usunięcie wad zostanie stwierdzone pokontrolnie. Zapisy ust. 2-5 stosuje się odpowiednio.

§6. Gwarancja i rękojmia za wady

- Na wykonany Przedmiot Umowy Wykonawca udziela rękojmi na okres 24 miesięcy, od daty podpisania przez Strony Protokołu, nie zawierającego wyspecyfikowanych wad lub takiego, w którym potwierdzono usunięcie wszystkich wyspecyfikowanych wad.

- Rękojmia wskazana w ust. 1 obejmuje wszelkie wady fizyczne i wady prawne Przedmiotu Umowy.

- Zamawiający, w ramach udzielonej rękojmi, zawiadomi pisemnie o wadach Przedmiotu Umowy lub błędach w Przedmiocie Umowy w ciągu 30 dni od ich ujawnienia.

- Wykonawca zobowiązany jest, w ramach udzielonej rękojmi, w terminie 7 dni od Zawiadomienia Zamawiającego o wadach Przedmiotu Umowy lub błędach w Przedmiocie Umowy usunąć je na własny koszt.

- Na wykonany Przedmiot Umowy Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres 24 miesiące, od podpisania przez Strony Protokołu, nie zawierającego wyspecyfikowanych wad lub takiego, w którym potwierdzono usunięcie wszystkich wyspecyfikowanych wad.

- Szczegółowe warunki udzielonej gwarancji jakości określone zostały w Karcie Gwarancyjnej  stanowiącej załącznik nr 4 do Umowy

- W przypadku nie usunięcia wad stwierdzonych w okresie gwarancji w terminie 30 dni lub w terminie uzgodnionym między Stronami, Zamawiający zleci osobie trzeciej usunięcie tych wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za skutki wad Przedmiotu Umowy powstałych z jego winy, a powodujących dodatkowe nieuzasadnione koszty po stronie Zamawiającego.

§ 7. Podwykonawcy

- Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji Przedmiotu Umowy za pomocą podwykonawcy/podwykonawców jedynie po uprzednim wyrażeniu pisemnej zgody na wykonanie części lub całości Przedmiotu Umowy przez podwykonawcę/podwykonawców.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

- Zapisy powyższych ustępów stosuje się także w przypadku zawierania umów przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami.

§ 8. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy

- W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

  - w wysokości 20 % Wynagrodzenia, gdy Zamawiający odstąpi od Umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca,

  - w wysokości 20 % Wynagrodzenia, gdy Wykonawca odstąpi od Umowy z przyczyn, za które odpowiada,

  - w wysokości 0,5 % Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w stosunku do Terminu Wykonania  Umowy,

  - w wysokości 0,5 % Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad lub usterek Przedmiotu Umowy.

- W razie naruszenia obowiązujących przepisów i zasad BHP i P. poż. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % Wynagrodzenia, za każde takie naruszenie.

- W razie notorycznego naruszania obowiązujących przepisów i zasad BHP i P. poż., a szczególnie w przypadkach niewykonywania poleceń Zamawiającego (dotyczących BHP i P. poż.),  Wykonawca może zostać usunięty z terenu, na którym odbywają się prace. Sytuacja taka stanowić będzie podstawę do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i obciążenia Wykonawcy karą umowną określoną z ust.1 pkt.1.1

- W razie naruszenia przez Stronę obowiązków wynikających z § 11 Umowy dotyczących Informacji Poufnych, Strona naruszająca zobowiązuje się zapłacić drugiej Stronie karę umowną w wysokości 5.000,00 zł za każde takie naruszenie.

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% Wynagrodzenia w razie odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający.

- Strony mogą dochodzić odszkodowań przewyższających kary umowne na zasadach ogólnych.

- Zamawiający ma prawo potrącać kary umowne, o których mowa w ust. 1, ust. 2  i ust. 4 z Wynagrodzenia.

§ 9. Prawa autorskie

[celowo pominięty]

1.

§ 10. Siła Wyższa

- Za przejaw siły wyższej (dalej zwanej: „Siłą Wyższą”) Strony uznają wyjątkowe/nadzwyczajne wydarzenia i okoliczności, które bezpośrednio oddziałują na możliwość wypełnienia zobowiązań wynikających z Umowy, w szczególności: akty terroryzmu, zamieszki, strajki, epidemie, pandemie oraz klęski żywiołowe t.j. powodzie i huragany. Strony przyjmują, że wydarzenia i okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzednim, znane Stronom na dzień zawarcia Umowy, nie będą przez nie uznawane za Siłę Wyższą, o ile nie nastąpi istotna zmiana ich wpływu na możliwość realizacji zobowiązań wynikających z Umowy.

- Zdarzenie lub okoliczności będą mogły zostać uznane przez Strony za przejaw Siły Wyższej, jeżeli w odniesieniu do tego zdarzenia/okoliczności łącznie spełnione będą następujące przesłanki:

- Strona nie miała i nie ma wpływu oraz nie mogła ich przewidzieć,

- Strona nie mogła się przed nimi rozsądnie zabezpieczyć przed momentem zawarcia Umowy,

- Strona nie mogła ich uniknąć lub przezwyciężyć,

- nie można ich przypisać drugiej Stronie.

- Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z Umowy będące następstwem wyłącznie wystąpienia Siły Wyższej.

- Strona, która stwierdzi wystąpienie Siły Wyższej ma obowiązek poinformowania o tym drugiej Strony na piśmie bez zbędnej zwłoki.

- Strona dotknięta działaniem Siły Wyższej podejmie wszelkie konieczne czynności zmierzające do ograniczenia skutków Siły Wyższej w zakresie wykonania zobowiązań wynikających z Umowy.

- W przypadku ustania Siły Wyższej, Strona zawiadomi o tym bezzwłocznie drugą Stronę na piśmie.

- Wykonawca, powołujący się na wystąpienie Siły Wyższej, zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zaistnienia lub dowiedzenia się o zaistnieniu okoliczności, na które się powołuje, szczegółowych informacji umożliwiających Zamawiającemu ocenę, czy wskazywane przez Wykonawcę okoliczności faktycznie mają znamiona Siły Wyższej. W ramach szczegółowych informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca powinien w szczególności:

  - opisać w sposób szczegółowy i wyczerpujący wskazywane przez niego okoliczności zaistnienia Siły Wyższej;

  - uzasadnić brak możliwości zabezpieczenia się przed działaniem Siły Wyższej;

  - opisać podjęte przez siebie działania mające na celu ograniczenie skutków Siły Wyższej;

wskazać konkretne/rzeczywiste skutki dla realizacji Umowy.

§ 11. Klauzula poufności

- Strony zobowiązują się do zachowania poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku lub przy okazji wykonywania Umowy, które stanowią lub mogą stanowić technologiczną, organizacyjną lub finansową tajemnicę drugiej Strony i których ujawnienie mogłoby narazić Stronę na szkodę (zwane dalej: „Informacjami Poufnymi”).

- Informacje Poufne obejmują w szczególności:

  - wszelkie dane technologiczne, finansowe, handlowe, tajemnice handlowe, projekty, biznes plany lub inne informacje dotyczące Strony lub jej klientów lub kontrahentów;

  - informacje dotyczące usług, polityki cenowej, wynagrodzeń pracowników, sprzedaży, które Wykonawca otrzymał w okresie obowiązywania Umowy lub o których dowiedział się, czy też do których miał dostęp przy wykonywaniu Umowy, względnie dowie się, czy też będzie miał dostęp w związku z prowadzącymi negocjacjami w przedmiocie wykonania Umowy;

  - informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Strony w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. 2026 r. poz. 85 ze zm.),

  - wszelkie informacje i dokumenty dotyczące Strony i jej praw własności intelektualnej w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 24 ze zm.).

- Strony ustalają, że Informacje Poufne obejmują informacje wskazane w ust. 2. niezależnie od formy ich przekazania.

- Strony zobowiązują się wykorzystywać Informacje Poufne tylko i wyłącznie w celu wykonywania Umowy.

- Strona powstrzyma się od kopiowania i powielania w inny sposób dostarczonych przez drugą Stronę Informacji Poufnych lub ich części, chyba, że konieczne jest to dla celu, w jakim zostały one przekazane lub innym celu związanym z wykonaniem Umowy.

- Strony zobowiązują się zwrócić sobie wszelkie dokumenty i nośniki zawierające Informacje Poufne na żądanie drugiej Strony, a kopie takich nośników zniszczyć lub zwrócić równocześnie ze zwrotem oryginalnych nośników.

- Obowiązek zachowania w poufności Informacji Poufnych jest nieograniczony w czasie.

- Strona może ujawnić Informacje Poufne jedynie swoim pracownikom, podwykonawcom i kontrahentom, którzy z uwagi na zakres swoich obowiązków bądź powierzone im zadania będą zaangażowani w realizację Umowy, po poinformowaniu tych osób o charakterze Informacji Poufnych i zobowiązaniu do zachowaniu ich w tajemnicy.. Za działania lub zaniechania wyżej wymienionych osób odpowiada Strona, w imieniu której wykonują one zadania związane z realizacją Umowy.

- Strony ustalają, że Informacje Poufne nie obejmują:

  - informacji, które legalnie znajdowały się w posiadaniu Strony przed podpisaniem Umowy i nie były objęte obowiązkiem zachowania w tajemnicy zanim zostały jej ujawnione,

  - informacji uzyskanych od osób trzecich, które miały prawo ich posiadania i ujawnienia, jeśli zostały ujawnione bez naruszania prawa,

  - informacji, które są dostępne publicznie, lub staną się publiczne w terminie późniejszym (od chwili ich upublicznienia), bez naruszania postanowień Umowy.

- Strony zwolnione będą z obowiązku zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych, jeżeli obowiązek ujawnienia Informacji Poufnych wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa lub orzeczenia uprawnionego sądu, lub decyzji uprawnionego organu z tym, że Strona ujawniająca Informację Poufną zobowiązana jest do współdziałania z drugą Stroną, poprzez poinformowanie jej o tym fakcie, wraz ze wskazaniem podstawy prawnej lub osoby (organu) wnioskującej o udostępnienie tejże informacji, a także ujawnienia jedynie takiej części Informacji Poufnych, jaka jest wymagana przez prawo.

- W przypadku naruszenia obowiązków wynikających z niniejszego paragrafu, Strona naruszająca zobowiązuje się zapłacić drugiej Stronie za każde takie naruszenie karę umowną wskazaną w § 8 ust. 4 Umowy.

§ 12. Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.

- Wszelkie spory, wynikające z Umowy Strony będą starały się rozwiązać polubownie, a w razie braku porozumienia Stron, podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd właściwy z uwagi na siedzibę Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

§ 13. Załączniki

Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:

- Załącznik nr 1– SWZ -  wymiana membran

- Załącznik nr 2 - Zaproszenie do składania ofert z dnia …..

- Załącznik nr 3 - Oferta Wykonawcy z dnia …………..

- Załącznik nr 4 – Wydruk z KRS Wykonawcy albo wydruk z CEIDG Wykonawcy.

- Załącznik nr 5 - Dokument potwierdzający brak zaległości podatkowych (US: ZAS-W i ZUS S-72), potwierdzony za zgodność z oryginałem

- Załącznik nr A – Oświadczenie BHP i p. poż.

- Załącznik nr A 1  – Wymagania dla firm zewnętrznych dotyczące ochrony środowiska;

Zamawiający: 								Wykonawca: