Instrukcja : Decyzja na wniosek o zajęcie pasa drogowego.

Obowiązki Wykonawcy:

1. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania wniosków o zajecie pasa drogowego oraz wbudowania urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w sposób umożliwiający późniejszą weryfikację przez Inspektora Nadzoru, w tym przede wszystkim :

a) Przygotowanie tabeli z podziałem na rodzaj sieci/przyłącza, ulicę, średnice sieci/przyłącza i powierzchni wbudowania w przypadku wniosku o wbudowanie infrastruktury (w uzgodnieniu z Inspektorem).

b)  Przygotowanie tabeli z podziałem na rodzaj sieci oraz ulicę z opisem powierzchni zajęcia pasa w przypadku wniosku o zajęcie pasa (w uzgodnieniu z Inspektorem).

c) We wniosku o wbudowanie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego należy stosować oznaczenia zgodne z Dokumentacją projektową (np. W1-W2; S1-S2), które zostaną umieszczone w decyzjach wydanych przez Zarządcę drogi.

d) Wraz z tabelą Wykonawca przygotuje mapę z zaznaczeniem obszaru zajmowanego pasa ruchu i opisem przewidzianej powierzchni odznaczającym się kolorem z podziałem na poszczególne rodzaje pasa drogowego ( jezdnia, chodnik, zieleń, itp.) oraz z podziałem na ulice i średnice sieci/przyłącza (odrębny kolor dla różnej średnicy sieci w tej samej ulicy.

e) Po złożeniu wniosku do Zarządcy drogi Wykonawca przesyła skan kompletu złożonych dokumentów do Inspektora Nadzoru (tzn. podpisany wniosek z pieczątką przyjęcia przez Zarządcę drogi, tabelę z wyszczególnieniem średnic, ulic, powierzchni zajęcia/wbudowania, mapę z zaznaczeniem zajęcia/wbudowania).

Uwaga!

Forma i zakres wszystkich wyżej wymienionych dokumentów powinien być, przed ich złożeniem do Zarządcy drogi, uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Obowiązki Inspektora Nadzoru:

1. W momencie otrzymania decyzji Inspektor Nadzoru opisujący ją załącza wcześniej otrzymany skan wniosku (patrz punkt 1 lit. e) w module " Decyzja na wniosek o zajęcie pasa drogowego"  oraz opisuje zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami ( pismo W/IB/670/25143/2019).